[bookmark: _GoBack]一、项目背景
“健康湖北”检查检验结果共享调阅平台是在全省“一盘棋”的总体规划下，基于健康湖北公众服务平台全省统一规划、部署实施的实现检查检验结果共享调阅、互联互通互认的信息平台。通过省平台的建设实施进一步提高医疗资源利用效率，促进合理检查，降低医疗费用，改善人民群众就医体验，有效支撑检查检验结果互认，提升医疗机构信息化建设水平。2024年8月23日湖北省卫生健康委发布关于印发《湖北省医疗卫生机构检查检验结果共享调阅工作实施方案》的通知，要求2024年9月底前，省内三级公立医疗卫生机构要全面接入“健康湖北”公众服务平台，上线检查检验结果共享调阅的公用服务功能模块；2024年12月底前省内三级公立医疗卫生机构通过“健康湖北”公众服务平台接入检查检验结果共享调阅的公用服务功能，实现跨机构、跨区域检查检验结果共享调阅。
二、建设清单
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	备注

	1
	医院端应用开发及系统改造服务
	医院临床互认助手应用系统开发
	1项
	

	2
	
	医院临床互认监管应用系统开发
	1项
	

	3
	
	互联网外联前置服务应用系统开发
	1项
	


三、技术参数
	系统名称
	模块
	功能描述

	医院临床互认助手应用系统开发
	统一登录
	医生用户登录到互认助手。

	
	互认助手首页
	支持托盘形式展现互认助手，可最大化、最小化互认助手。首页展示内容包含患者概要信息、检查检验历史记录信息。

	
	接诊提醒
	在医生接诊环节，系统自动弹出互认助手界面，查询展现患者历史检查检验记录。支持通过“全部报告”、“可互认”、“已互认”、“已拒绝”标签进行数据切换；支持按检查、检验类别筛选记录。

	
	结果调阅
	医生可查看检查记录详情、检验记录详情，调阅结果数据。包含结果明细信息查询、原始报告调阅。若是检查项目，则包含“健康湖北”可调阅的云影像。

	
	开单提醒
	在医生开单环节，实现对重复检查检验项目的提醒。

	
	互认管理
	医生可查看接诊患者的检查检验项目对应的互认历史。

	
	选择互认
	支持医生进行结果互认操作。支持对筛选出的需互认的检验数据进行数据互认操作，并记录互认结果。

	
	互认引用
	支持将引用数据复制到剪贴板。

	
	拒绝互认
	支持医生进行结果拒绝互认操作。

	
	消息提醒
	支持在统一界面查询管理互认助手提醒消息，可查询历史消息详情。

	
	个人中心
	支持查询登录医生基本信息，包含院内编号、所属医疗机构及科室。

	
	系统设置
	支持查看系统版本信息、检查升级、管理应用。

	医院临床互认监管应用系统开发
	互认率统计
	支持对医院检查检验数据互认率进行统计，涵盖项目互认率、人次互认率、互认医院覆盖率等。

	
	调阅统计
	支持对医院检查检验数据的调阅率进行统计。

	
	数据监管
	支持不同层级主管部门对所属医疗机构互认状况的监管，为其政策制定提供数据支撑。包含数据上传的及时性、调阅记录查询、互认追溯等。

	
	互认清单
	支持对医疗机构互认项目的详情进行分析。

	
	报表统计
	支持对医疗机构互认项目进行报表统计。

	互联网外联前置服务应用系统开发
	数据下发 
	医院通过数据下发，从平台获取患者已互认数据。

	
	数据上传
	通过前置服务与省平台交互实现数据上传。

	
	助手Web服务
	支持部署院内互认助手统一Web服务，避免院内多个系统分头对接。

	
	接口安全处理
	接口映射转发及接口认证服务。



四、服务要求
	序号
	需求分类
	需要描述

	1
	项目实施周期
	合同签订且具备实施条件（如前置机准备、HIS接口开发、HIS系统改造配合等）后 30日内完成安装及调试

	2
	质保期（维保期）
	验收合格后1年。

	3
	付款方式
	签订合同后10日内付60%，验收合格后10日内付40% 。

	4
	重大故障排除
和响应要求
	在运维工程师无法立即解决的重大故障时，要求研发工程师提供7*24小时响应并提供解决方案服务。

	5
	维保期内非功
能性升级要求
	维保期内非功能性升级要求，要求承诺免费升级。

	6
	维保期内新增
功能升级要求
	维保期内新增功能升级要求，要求客观评估工作量，提交信息科审核，另行约定收费标准。




