1． 项目名称：天门市医共体资源共享中心和中心药房提标建设项目基建部分工程全过程造价咨询服务
2． 项目概况：本项目为医院主院区室内专项装饰装修改造工程，本次房屋改造主要为补齐医共体“三大中心”基础建设，包括医学影像中心、心电诊断中心、医学检验中心。主要建设内容为在原东湖院区内科楼2-5楼装修改造，内科楼外立面改造，涉及土建、消防、空调、水电改造等。
3． 采购预算（最高限价）：人民币37.5万元（大写：叁拾柒万伍仟元整），投标报价不得超出最高限价，否则作无效投标处理。
4． 服务周期：自本项目施工准备阶段开始，至工程竣工验收合格且出具结算审计报告为止，全程跟进服务，具体工期随主体工程进度同步调整。
5． 资金来源：自筹资金与中央资金，资金已落实
二、招标服务范围及内容
本次招标范围为项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段全过程造价咨询服务，严格按照国家、省市现行工程建设法律法规、工程建设标准、设计文件及施工合同要求开展造价咨询工作，具体内容包括：
1. 严格按照《中华人民共和国审计法》等相关法律法规、规范的要求实施审计行为，保守秘密，不得将审计结果用于无关的审计项目和目的，不得隐瞒审计发现的问题，不得有舞弊行为。对受托范围的审计事项发表审计意见，承担相应的法律责任。
2. 参与造价控制有关的工程会议，及时全面了解工程进展情况，重点关注施工过程中的关键环节，形成详细的文字、图像、实物等记录。
3. 承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见。对与项目造价有关的各种工程资料进行审查，提出造价咨询意见和建议。
4. 按签订施工合同中专用条款的工程价款约定支付要求,复核当期实际完成产值并出具审核意见，防止套用建设资金。
5. 协助发包人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告。
6. 如实向采购人反映审计发现的问题，提出意见和建议。
7. 按时、按要求、保质完成审计项目，对工程竣工结算进行审计，出具工程竣工结算审核报告。
8. 应当遵守《审计机关审计人员职业道德准则》的规定和工程造价咨询服务廉洁协议书内容，如有违反，根据情节轻重，由采购人依据有关协议约定，采取通报批评、扣减审计费用、终止参与政府投资审计资格等方式进行处理。构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
9. 完成采购人要求的与本审计项目有关的其他工作。
三、投标人资格要求
1.主体资格：投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任的企业单位，具备有效的营业执照。
2.人员要求：供应商拟派项目组成员具有一级注册造价师证书的（提供近3个月社保缴纳证明），持证上岗，证企相符，施工期间不得随意更换核心造价咨询人员。
3.信用要求：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.其他要求：本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包本项目全过程造价咨询服务。
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